Uchwała Nr XIX/212/04

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 04 listopada 2004r
w sprawie zmiany Załącznika do Uchwały Rady Gminy Dzierżoniów Nr XLIV/427/02 
z dnia 9 września 2002r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Dzierżoniów


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. Nr 142 z 13 grudnia 2001r. poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala:

§ 1

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Gminy Dzierżoniów stanowiący Załącznik do Uchwały 
Nr XLIV/427/02 z dnia 9 września 2002r. uzupełnia się o niżej wymienione karty zadań:

1.  karta zadania 3a „Modernizacja ul. Spacerowej w Piławie Dolnej Odcinek II”

2.  karta zadania 10a „ Przebudowa ul. Krótkiej i łączników z ul. Bielawską do posesji nr 19,
      27 i 34 w Ostroszowicach”

3. karta zadania 29a „ Remont drogi gminnej nr 116971D w Roztoczniku wraz 
      z  odwodnieniem”

§ 2

Zadania o których mowa w § 1 opisane w formie karty projektu stanowią załączniki do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XIX/212/04

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 04 listopada 2004r
Wieloletni Plan Inwestycyjne jest dokumentem planistycznym , który jest podstawą do podejmowania decyzji o kolejności realizowanych projektów , terminie ich realizacji, zakresu realizowanych projektów , podejmowania decyzji finansowych i sposobu tworzenia montażu finansowego , szczególnie przy powstawaniu możliwości pozyskiwania zewnętrznych 
( krajowych i unijnych ) środków finansowych.

WPI jest dokumentem kroczącym , który w okresach co najmniej rocznych wymaga uzupełnienia i korekty.

W przypadku realizacji inwestycji jednorocznych jak i wieloletnich zawsze występuje moment rozpoczęcia procesu inwestycyjnego jak i jego zakończenie. Dlatego też załącznik do uchwały jest dokumentem „żywym „ i należy go modyfikować , ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych przedkładanych przez radnych , sołtysów ,

liderów lokalnych czy osoby fizyczne. 

W związku z przeprowadzoną analizą Załącznika do WPI  oraz potrzebą jego aktualizacji należy uchwałą skorygować załączniki 3 i 10 poprzez wprowadzenie kart projektu 3a oraz 10a na następujące zadania inwestycyjne:

1. zadanie inwestycyjne nr 3a pn ”Modernizacja ul. Spacerowej w Piławie Dolnej Odcinek II”

2. zadanie inwestycyjne nr 10a pn „Przebudowa ul. Krótkiej i łączników z ul. Bielawską do nr 19,27 i 34 w Ostroszowicach”.

3. zadanie inwestycyjne nr 29a pn. „Remont drogi gminnej nr 116971D w Roztoczniku wraz z odwodnieniem”

	Lp
	Wyszczególnienie
	Opis

	1. 
	Zadanie inwestycyjne nr 3a

	2. 
	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Modernizacja ul. Spacerowej w Piławie Dolnej Odcinek II 

	3. 
	Priorytet : Strategia dla Gminy Dzierżoniów
	PRIORYTET  2 – Tworzenie warunków rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

	4. 
	Cel szczegółowy zadania inwestycyjnego
	Budowa ulicy Spacerowej, wraz z podbudową o długości około 1 544 mb.

	5. 
	Cel ogólny zadania inwestycyjnego


	Poprawa konkurencyjności obszarów wiejskich jako miejsca zamieszkania 

i prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem działalności rolniczej.  

	6. 
	Opis  zadania inwestycyjnego


	Budowa nawierzchni ulicy Spacerowej , wraz z podbudową i odwodnieniem.

	7. 
	Powiązania z innymi projektami


	We wsi Piława Dolna wybudowana   jest sieć wodociągowa  , przebudowano odcinek I ul. Spacerowej .

	8. 
	Efekt realizacji zadania


	Poprawa jakości drogi , wzrost bezpieczeństwa przejazdu , skrócenie czasu przejazdu.

Poprawa atrakcyjności terenu.

	9. 
	Jednostka realizująca zadanie
	Gmina Dzierżoniów

	10. 
	Wykonawca zadania inwestycyjnego
	Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

	11. 
	Harmonogram realizacji zadania: 

· rzeczowy

· czasowy
	Wykonanie drogi wraz z podbudową o długości około 1 544  mb

realizacja w roku 2005

	12. 
	Całkowita wartość zadania

-koszty wstępne do inwestycji

-koszt realizacji inwestycji

-koszty okołoinwestycyjne
	 planowana : 1 022 700 PLN

                          16 500 PLN

                         983 200 PLN

                           23 000 PLN

	13. 
	Montaż finansowy zadania inwestycyjnego


	Prace przygotowawcze i realizacja inwestycji    : 25 % środki własne

                                                                               75 % środki zewnętrzne : programy wspomagające rozwój infrastruktury

                                                                               wiejskiej ; fundusze UE


	Lp
	Wyszczególnienie
	Opis

	14. 
	Zadanie inwestycyjne nr 10a

	15. 
	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Przebudowa ul. Krótkiej i łączników z ul. Bielawską do posesji nr 19,27 i 34 w Ostroszowicach

	16. 
	Priorytet : Strategia dla Gminy Dzierżoniów
	PRIORYTET  2 – Tworzenie warunków rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

	17. 
	Cel szczegółowy zadania inwestycyjnego


	Przebudowa ul. Krótkiej wraz z podbudową o długości około 775,50 mb. oraz odwodnieniem

Przebudowa łączników do posesji nr 19 , 27 , 34 z ul. Bielawską. o długości ok. 213 mb.

	18. 
	Cel ogólny zadania inwestycyjnego


	Poprawa konkurencyjności obszarów wiejskich jako miejsca zamieszkania 

i prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem działalności rolniczej.  

	19. 
	Opis  zadania inwestycyjnego


	Przebudowa nawierzchni ulicy  Krótkiej wraz z podbudową i odwodnieniem oraz przebudowa łączników do posesji nr 19, 27, 34 z ul. Bielawską w Ostroszowicach. 

	20. 
	Powiązania z innymi projektami


	We wsi Ostroszowice wybudowana   jest sieć wodociągowa . 

	21. 
	Efekt realizacji zadania


	Poprawa jakości drogi , wzrost bezpieczeństwa przejazdu , skrócenie czasu przejazdu.

Poprawa atrakcyjności terenu.

	22. 
	Jednostka realizująca zadanie
	Gmina Dzierżoniów

	23. 
	Wykonawca zadania inwestycyjnego
	Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

	24. 
	Harmonogram realizacji zadania: 

· rzeczowy

· czasowy
	Wykonanie drogi i łączników wraz z podbudową o długości około  988,5 mb

Realizacja w roku 2005

	25. 
	Całkowita wartość zadania

-koszty wstępne do inwestycji

-koszt realizacji inwestycji

-koszty okołoinwestycyjne
	 planowana :           660 000  PLN

                                 10  000  PLN

                                629 000  PLN

                                 21  000 PLN

	26. 
	Montaż finansowy zadania inwestycyjnego


	Prace przygotowawcze i realizacja inwestycji    : 25 % środki własne

                                                                               75 % środki zewnętrzne : 

                                                                              programy wspomagające rozwój infrastruktury wiejskiej ,fundusze UE                                                                    


	Lp
	Wyszczególnienie
	Opis

	27. 
	Zadanie inwestycyjne nr  29 a

	28. 
	Nazwa zadania inwestycyjnego
	Remont drogi gminnej nr 116971D obręb wsi  Roztocznik wraz z odwodnieniem

	29. 
	Priorytet : Strategia dla Gminy Dzierżoniów
	PRIORYTET  2 – Tworzenie warunków rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

	30. 
	Cel szczegółowy zadania inwestycyjnego


	Remont drogi gminnej w Roztoczniku od skrzyżowania z droga powiatową do Dobrocinka  o długości około 650 mb



	31. 
	Cel ogólny zadania inwestycyjnego


	Poprawa konkurencyjności obszarów wiejskich jako miejsca zamieszkania 

i prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem działalności rolniczej.  

	32. 
	Opis  zadania inwestycyjnego


	Zadanie ma polegać na remoncie drogi gminnej w obrębie wsi Roztocznik w kierunku na Dobrocinek. Droga jest o nawierzchni asfaltowej z licznymi ubytkami. Remont będzie polegał na eliminacji braków w nawierzchni wraz z podbudową ułożeniem nowej nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienie

	33. 
	Powiązania z innymi projektami


	We wsi Roztocznik wybudowana   jest sieć wodociągowa  

	34. 
	Efekt realizacji zadania


	Poprawa jakości drogi , wzrost bezpieczeństwa przejazdu , skrócenie czasu przejazdu.

Poprawa atrakcyjności terenu.

	35. 
	Jednostka realizująca zadanie
	Gmina Dzierżoniów

	36. 
	Wykonawca zadania inwestycyjnego
	Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

	37. 
	Harmonogram realizacji zadania: 

· rzeczowy

· czasowy
	Remont drogi wraz z częściową podbudową i odwodnieniem o długości około 800 mb

Realizacja w roku 2005

	38. 
	Całkowita wartość zadania

-koszty wstępne do inwestycji

-koszt realizacji inwestycji

-koszty okołoinwestycyjne
	 planowana :         914 193  PLN

       -        10 903 PLN

· 890 290 PLN

·   13 000 PLN

	39. 
	Montaż finansowy zadania inwestycyjnego


	Prace przygotowawcze i realizacja inwestycji    : 25 % środki własne

                                                                               75 % środki zewnętrzne : 

                                                                                programy wspomagające rozwój infrastruktury wiejskiej                                                                                 

                                                                                w tym środki z funduszy strukturalnych UE


