Uchwała Nr XXXII/316/05
Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 24 listopada 2005r.
w sprawie:  zmiany Uchwały Rady Gminy Dzierżoniów Nr XVIII/199/04 z dnia 2 września 
2004r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dzierżoniów.
Na podstawie art.18 ust.1 i ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 z 13 grudnia 2001r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwala:

§ 1

W Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Dzierżoniów stanowiącym załącznik do Uchwały 
Nr XVIII/199/04 z dnia 2 września 2004r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W tabeli nr 26 – Projekty komplementarne realizowane jako zadania własne Gminy oraz zgłoszone przez partnerów lokalnych i inne instytucje na lata 2004-2006 oraz 2007-2013, w obszarze IV Strefa społeczno-oświatowa, sportowa, kulturalna 
i bezpieczeństwa, w grupie zadań własnych / str. 45 / pkt.4 otrzymuje brzmienie: „Park wiejski z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w miejscowości Książnica”;
2. W tabeli 27 – Zadania planowane do realizacji w latach 2007-2013 w obszarze IV Strefa społeczno-oświatowa, sportowa, kulturalna i bezpieczeństwa, w grupie zadań własnych / str.48 / dodaje się pkt.6 w brzmieniu: „Park wiejski z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w miejscowości Książnica”;
3. Karta zadania nr 24 otrzymuje nowe brzmienie. Karta zadnia nr 24 w nowym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXII/316/05

Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 24 listopada 2005r.


W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Park wiejski z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w miejscowości Książnica” 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego konieczne jest zaktualizowanie zapisów, dotyczących tego zadania w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Dzierżoniów. Aktualizacja dotyczy sprecyzowania nazwy inwestycji oraz uwidocznienia jej w tabelach 26 i 27, z uwagi na realizację przedsięwzięcia w latach 2005-2007. Ponadto pożądany jest dokładny montaż finansowy przedsięwzięcia, stąd konieczność zmiany treści karty przedmiotowego zadania.
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Dzierżoniów jest wymaganym załącznikiem do wniosku 
o dofinansowanie realizacji projektu.

ZADANIE NR 24

	1.
	Nazwa zadania:
	Park wiejski z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w miejscowości Książnica

	2.
	Integracja projektu w strategii rozwoju Gminy Dzierżoniów

	
	Obszar strategiczny
	Sfera społeczno-oświatowa, sportowa, kulturalna                           i bezpieczeństwa



	
	Cel strategiczny/operacyjny
	Wspieranie turystyki poprzez tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku



	
	Działanie/Priorytet
	1.Rozwój infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki



	3.
	Beneficjent końcowy (nazwa i adres):
	Gmina Dzierżoniów 

ul. Szkolna 14

58-200 Dzierżoniów

	4.
	Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu (nazwa, adres)
	nie występują

	5.
	Lokalizacja zadania:
	wieś Książnica, gmina Dzierżoniów



	6.
	Charakterystyka zadania:
	Na terenie obiektu przewiduje się następujące elementy:

- zespół boisk sportowych: piłka nożna, koszykówka, siatkówka

- plac zabaw dla dzieci i ścieżka zdrowia

- miejsce spotkań i odpoczynku /wiata drewniana i grill/

- scena stała z zadaszeniem

- wjazd na teren parku i parking

- chodniki

- oświetlenie terenu

- pozostałe elementy / ogrodzenie, trybuny przy boisku do piłki     nożnej, piłkochwyty, ławki, stojaki na rowery, zieleń /



	7.
	Uzasadnienie wyboru zadania (zastosowane kryteria):
	O wyborze projektu decydują kryteria:

1)przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich

2)tworzenie warunków do dywersyfikacji ekonomicznej obszarów wiejskich

3)rozwój turystyki na poziomie lokalnym i regionalnym 

4)poprawa warunków i jakości życia mieszkańców 



	8.
	Zgodność z dokumentami planistycznymi (studium/plan)
	Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydano Decyzję Nr CP – 3/05 z dnia 15.04.2005r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  



	9.
	Harmonogram realizacji:
	Nazwa etapu (fazy) realizacji zadania
	Okres realizacji:

	
	
	1. Dokumentacja projektowo-                  -kosztorysowa, prace ziemne, boisko do piłki nożnej, koszykówki, część placu zabaw
	II 2005–XII 2005

	
	
	2. Dokończenie placu zabaw, ścieżka zdrowia, boisko do siatkówki
	IV 2006 – XI 2006

	
	
	3. Wiata drewniana i grill, scena stała z zadaszeniem, chodniki z kruszyw kamiennych, wjazd na teren parku i parking, oświetlenie terenu, pozostałe elementy zagospodarowania terenu, zieleń
	III 2007 – XI 2007

	10.
	Oczekiwane rezultaty realizacji zadania:

	
	- wskaźniki produktu
	1) Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury turystycznej – 1szt; kompleks obejmujący: boisko do piłki nożnej, boisko dwufunkcyjne do koszykówki i kort tenisowy, boisko do siatkówki, plac zabaw dla dzieci 
i ścieżka zdrowia, wiatę drewnianą i grill ogrodowy, scenę stałą z zadaszeniem wraz z dojazdem, parkingiem i oświetleniem.

2) Powierzchnia zagospodarowanego terenu:

· zabudowa trwała – 2771,61m 2
· zabudowa „zielona” – 8663,00 m 2


	
	- wskaźniki rezultatu
	1) liczba osób korzystających  z bazy turystycznej 

· osoby bezpośrednio korzystające mieszkańcy wsi Książnica - 450 osób
· docelowo mieszkańcy gminy Dzierżoniów i gmin sąsiednich,        a także turyści odwiedzający masyw Ślęży

	11.
	Przewidywane nakłady do poniesienia (w tys. zł)

	
	Lata
	Całkowity koszt projektu (w tys.zł brutto)
	w tym (w tys. zł)

	
	
	
	Budżet gminy
	Budżet państwa
	Prywatne
	Środki UE
	Inne

	
	2005
	75,25
	            11,30
	7,52
	0
	56,43
	0

	
	2006
	20,74
	3,12
	2,07
	0
	15,55
	0

	
	2007
	486,07
	72,91
	48,61
	0
	364,55
	0

	
	RAZEM
	582,06
	87,33
	58,20
	0
	436,53
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	Przewidywane nakłady do poniesienia w następnych latach – projekty długoterminowe 
(w tys. zł)

	
	2008
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2009
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	RAZEM
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13.
	Uwagi: Realizacja projektu w zakresie podanym wyżej nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków EFRR w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.`


