Załącznik nr 11
do Uchwały nr XVI/166/07
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 20 grudnia 2007r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na  lata 2008-2010
	Lp.
	Nazwa zadania
	Jednostka

realizująca
	Okres realiza
cji
	Nakłady

inwestycyjne
	Udział własny 2008-2010
	Planowane wydatki
	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	5
	6 (7+8+9)
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	zł
	
	2008
	2009
	2010
	

	I.
	Inwestycje drogowe:

Poprawa jakości i bezpieczeństwa dróg gminnych i dróg transportu  rolnego

	1.
	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Dzierżoniów Łagiewniki


	Województwo
Dolnośląskie – Dolnośląska Służba Dróg 
i Kolei

	2006 – 2013


	20.000.000*

(w tym udział gminy

242.950 zł)


	146.900
	59.000
	87.900
	0
	Inwestycja wieloletnia

2006 – 2008 – przygotowanie procesu inwestycyjnego;
2008 – 2013 – budowa 
i rozliczenie inwestycji.

Gminy Powiatu Dzierżoniowskiego wraz 
z Powiatem Dzierżoniowskim 
i Województwem Dolnośląskim planują przeprowadzić inwestycję przy udziale funduszy strukturalnych z UE 
w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych

	2.
	Budowa chodnika 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Piława Dolna na odcinku od km 35+925 do km 37+225 wraz z remontem nawierzchni jezdni na tym odcinku drogi”
	Województwo.

Dolnośląskie – Dolnośląska Służba Dróg 
i Kolei
	2007- 2008
	2.500.000*

(w tym udział gminy

500.000 zł)
	500.000
	200.000
	0
	0
	Zadanie zakwalifikowane do III Edycji Programu  Likwidacja Miejsc Niebezpiecznych na Drogach w ramach Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2008 prowadzonego przez Ministerstwo Transportu za pośrednictwem Sekretariatu Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


	II.
	Infrastruktura edukacyjna i sportowa

Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich
oraz poprawa dostępu społeczności lokalnych do podstawowej infrastruktury sportowej


	1.
	Budowa środowiskowej sali sportowej przy Szkole Podstawowej 
w Tuszynie
	Gmina

Dzierżoniów


	2005 – - 2011


	7.700.000* *
	391.793
	100.000
	82.100
	209.693
	Zabezpieczenie w budżecie gminy winno wynosić 30% tj. nie mniej niż 2.100.000 zł, pozostałe środki  do pozyskania z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013. 
Realizacja obejmuje również rewitalizację zabytkowego parku przy SP.


	III.
	Wielofunkcyjny rozwój wsi,

Budowa i remont  miejsc użytku publicznego



	1.
	Budowa „Parku Wiejskiego z Infrastrukturą Sportowo – Rekreacyjną 
w Książnicy”
	Gmina Dzierżoniów
	2005 – - 2008
	125.161
	10.000
	10.000
	0
	0
	

	IV.
	Informatyzacja gminy

Budowa systemu powszechnego dostępu do Internetu


	1.
	Zakupy inwestycyjne: sprzęt komputerowy, podpis elektroniczny, oprogramowania

	Gmina Dzierżoniów
	2004 –

2011
	600.000
	95.000
	35.000
	30.000
	30.000
	

	2.
	Udział w przedsięwzięciu

„Budowa ponadlokalnej, internetowej sieci szerokopasmowej”
 w ramach projektu 
„e-Vita – inter@ktywne gminy”
	Porozumienie międzygminne
	2007-2011
	2.000.000*
	220.000
	20.000
	100.000
	100.000
	Projekt na etapie koncepcji. Projekt planowany do realizacji przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego lub innych.Planowany udział gminy 15%wartości projektu


	V.
	Oświetlenie ulic, placów i dróg


	1.
	Zakup opraw i źródeł światła
	Gmina Dzierżoniów
	2006 – 2008


	339.339
	112.503
	112.503
	0
	0
	

	VI.
	Poprawa standardów obsługi mieszkańców i warunków pracy w Urzędzie 


	1.
	Zakup i przebudowa budynku przy 
ul. Piastowskiej 1w Dzierżoniowie 
z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Gminy
	Gmina Dzierżoniów
	2007 - 2010
	1.460.307 + modernizacja 630.000***
	1.760.307
	1.000.000
	400.000
	360.307
	

	VII


	Gospodarka wodno-ściekowa


	1.
	Modernizacja
i rozbudowa gospodarki wodno-
-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego
	Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie
	2008-2012
	100.000.000*
(wartość projektu dla całego powiatu)

3.000.000

( szacunkowy udział gminy)
	1.250.000
	50.000*
	600.000
	600.000
	Projekt na etapie wstępnego studium wykonalności.

Projekt planowany do realizacji przy udziale środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego „Transport i Środowisko”

	
	RAZEM
	
	
	15.137.450
	4.186.503
	1.586.503
	1.300.000
	1.300.000
	


*

wartość szacunkowa 

**

wartość do przeszacowania wg aktualnych cen rynkowych

***
wartość modernizacji zaplanowana na rok 2007r. – 30.000 zł, na 2008r. 600.000 zł
PAGE  
Budżet Gminy Dzierżoniów na 2008r.







      4

