Uchwała  Nr  XXXVI/325/09
Rady  Gminy  Dzierżoniów

z  dnia  30 kwietnia 2009r.
w sprawie : 
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych dla Gminy  Dzierżoniów  na  lata  2009 - 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu  ścieków ( Dz. U. Nr 123 z 2006r. poz. 858 z późniejszymi zmianami) 
Rada Gminy Dzierżoniów uchwala , co następuje :

§ 1

Uchwala się „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Dzierżoniów na lata 2009-2013„ będących w posiadaniu przedsiębiorstwa „Wodociągi i Kanalizacja „ Sp. z o.o. w Dzierżoniowie stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/325/09
Rady  Gminy  Dzierżoniów

z  dnia  30 kwietnia 2009r.

W dniu 24 kwietnia 2009r. wpłynął do Urzędu Gminy w Dzierżoniowie wniosek przedsiębiorstwa Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w sprawie podjęcia uchwały dot. wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych dla Gminy Dzierżoniów na lata 2009-20013.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 obowiązek sporządzenia takiego planu spoczywa na przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym a ust. 2 tego artykułu mówi co winien zawierać ww. plan.

Przedłożony plan spełnia wymogi zapisu tego artykułu, jak również jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustaleniami zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Dzierżoniów (Decyzja znak RRiOŚ-6211/1/03 z dnia 10.01.2003r.) przedsiębiorstwu Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie ul. Kilińskiego 25a na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.( art.21 ust.3 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków). 

W przedłożonym Planie zostały zawarte zadania ujęte do wspólnej realizacji w ramach projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I”, dla którego sześć gmin powiatu dzierżoniowskiego podpisało stosowną umowę. Wniosek o dofinansowanie przedmiotowego Projektu zostanie złożony do Funduszu Spójności.

Wykaz zadań do realizacji, harmonogram realizacji poszczególnych zadań ujętych w planie jak również szacunkowa wartość poszczególnych zadań jest zgodna z dokumentami finansowymi (uchwała budżetowa) i strategicznymi (Wieloletni Plan Inwestycyjny, Strategia Rozwoju Gminy Dzierżoniów na lata 2007-2013) Gminy Dzierżoniów.

O obowiązku podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych stanowi art. 21 ust. 5 ww. cytowanej ustawy.

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/325/09

Rady  Gminy  Dzierżoniów

z  dnia  30 kwietnia 2009r.

WIELOLETNI  PLAN  ROZWOJU  I  MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ  WODOCIĄGOWYCH  I  KANALIZACYJNYCH

DLA  GMINY  DZIERŻONIÓW

NA  LATA  2009 - 2013

WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O.

UL. KILIŃSKIEGO 25A, 58-200 DZIERŻONIÓW

Dzierżoniów, dnia : 24 kwiecień 2009r.
(data sporządzenia/aktualizacji)

I. Planowany zakres usług wodociągowych

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług, wymagań ochrony środowiska, a także optymalizacje kosztów.

W planowanym okresie nie zmieni się terytorium oraz zakres świadczonych usług.

W ramach planowanego zakresu usług Spółka będzie wykonywać: 

1. Pobór i uzdatnianie wody dla mieszkańców, instytucji, zakładów komunalnych, zakładów produkcyjnych i pozostałych użytkowników.

2. Działalność w zakresie rozprowadzenia wody.

3. Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodociągowych.

4. Montaż i wymiana wodomierzy domowych.

5. Uzgodnienie dokumentacji technicznej i nadzór nad realizacją sieci i przyłączy wodociągowych, wykonywanych przez inwestorów z terenu Gminy Dzierżoniów.

6. Badania jakości dostarczanej wody.

7. Prowadzenie niezbędnych remontów i modernizacji sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody.

8. Wynajem sprzętu specjalistycznego i wykonywanie innych usług zleconych.

II. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach
Rok 2009                                                                                                        w zł (netto)

1/ Opracowanie studium wykonalności oraz kompletu 



58.185,00

dokumentów do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia 

pn.: „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej 

na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”

  - w tym koszty opracowania SW 

    przypadające na Gminę Dzierżoniów





57.000,00

   (całkowite koszty opracowania SW - 285.000,00 zł)

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2009 roku



  1.185,00

   (koszty prowadzenia projektu dla zadania w 2009r. - 5.925,00 zł)

2/ Przebudowa SUW w Kamionkach





72.592,00

  - w tym koszty opracowania dokumentacji

    przypadające na Gminę Dzierżoniów





66.667,00

   (całkowite koszty opracowania dokumentacji - 200.000,00 zł)

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2009 roku



  5.925,00

   (koszty prowadzenia projektu dla zadania w 2009r. - 20.737,50 zł)

3/ Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj. V = 2000 m³


17.425,00

  - w tym koszty opracowania dokumentacji

    przypadające na Gminę Dzierżoniów





11.500,00

   (całkowite koszty opracowania dokumentacji - 23.000,00 zł)

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2009 roku



  5.925,00

   (koszty prowadzenia projektu dla zadania w 2009r. - 8.887,50 zł)

4/ Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów – Włóki


27.175,00

  - w tym koszty opracowania dokumentacji

    przypadające na Gminę Dzierżoniów





21.250,00

   (całkowite koszty opracowania dokumentacji - 42.500,00 zł)

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2009 roku



  5.925,00

   (koszty prowadzenia projektu dla zadania w 2009r. - 8.887,50 zł)

5/ Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna



75.925,00

  - w tym koszty opracowania dokumentacji

    przypadające na Gminę Dzierżoniów





70.000,00

   (całkowite koszty opracowania dokumentacji – 70.000,00 zł)

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2009 roku



  5.925,00

   (koszty prowadzenia projektu dla zadania w 2009r. - 5.925,00 zł)

6/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śl.




11.562,75

  - w tym koszty opracowania dokumentacji

    przypadające na Gminę Dzierżoniów





11.385,00

   (całkowite koszty opracowania dokumentacji - 379.500,00 zł)

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2009 roku 



     177,75

   (koszty prowadzenia projektu dla zadania w 2009r. - 5.925,00 zł)

7/ Budowa systemu monitoringu i sterowania obiektów



83.665,00

wodociągowych 

  - w tym koszty realizacji zadania  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2009 roku 



66.480,00

   (koszty realizacji zadania w 2009r.  - 332.400,00 zł)  

  - w tym koszty opracowania dokumentacji

    przypadające na Gminę Dzierżoniów





16.000,00

   (całkowite koszty opracowania dokumentacji - 80.000,00 zł)

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2009 roku



  1.185,00

   (koszty prowadzenia projektu dla zadania w 2009r. - 5.925,00 zł)

8/ Wykonanie sieci wodociągowej zasilającej przysiółek Jodłownik

252.000,00 

w zakresie wykonania odcinka sieci wodociągowej o długości

ok. 260 mb w obrębie zabudowań miasta Bielawy         

  - w tym koszty realizacji zadania  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2009 roku



252.000,00

   (koszty realizacji zadania w 2009r.  - 1.159.713,60 zł)  

                                                                                                        ______________________________

                                                                                   Razem :


598.529,75
Rok 2010                                                                                                        w zł (netto)

1/ Przebudowa SUW w Kamionkach





30.690,69

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2010 roku



30.690,69

   (koszty prowadzenia projektu w 2010r. - 238.705,26 zł)

  - udział własny Gminy Dzierżoniów 

    w realizacji zadania w 2010 roku - 46.608,00 

   (koszty realizacji zadania w 2010 roku - 2.162.737,50)

2/ Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj. V = 2000 m³


30.690,67

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2010 roku



30.690,67

   (koszty prowadzenia projektu w 2010r. - 102.302,25 zł)

  - udział własny Gminy Dzierżoniów 

    w realizacji zadania w 20010 roku - 20.240,00 

   (koszty realizacji zadania w 2010 roku - 882.750,00)

3/ Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów – Włóki


30.690,67

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2010 roku



30.690,67

   (koszty prowadzenia projektu w 2010r. - 102.302,25 zł)

  - udział własny Gminy Dzierżoniów 

    w realizacji zadania w 2010 roku - 145.026,00 

   (koszty realizacji zadania w 2010 roku - 400.180,00)

4/ Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna 



30.690,67

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2010 roku



30.690,67

   (koszty prowadzenia projektu w 2010r. - 68.201,50 zł)

  - udział własny Gminy Dzierżoniów 

    w realizacji zadania w 2010 roku – 1.055.091,00 

   (koszty realizacji zadania w 2010 roku - 2.354.000,00)

5/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śl.




79.117,96

  - w tym koszty realizacji zadania  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2010 roku



77.890,33

   (koszty prowadzenia projektu w 2010r. - 5.769.654,00 zł)

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2010 roku 



  1.227,63

   (koszty prowadzenia projektu w3 2010r.  - 90.935,33 zł)

6/ Budowa systemu monitoringu i sterowania obiektów 



50.305,98

wodociągowych 

  - w tym koszty realizacji zadania  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2010 roku



42.121,80

   (koszty realizacji zadania w 2010r.  – 468.020,00 zł)

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2010 roku



  8.184,18

   (koszty prowadzenia projektu w 2010r. - 90.935,33 zł)

                                                                                                                                          _____________________________________________
                                                                               Razem : 



252.186,64
Rok 2011                                                                                                        w zł (netto)

1/ Przebudowa SUW w Kamionkach





30.690,69

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2011 roku



30.690,69

   (koszty prowadzenia projektu w 2011r.  - 238.705,26 zł)

  - udział własny Gminy Dzierżoniów 

    w realizacji zadania w 2011 roku - 15.536,00 

   (koszty realizacji zadania w 2011r. - 720.912,50)

2/ Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj. V = 2000 m³


30.690,67   

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2011 roku



30.690,67

   (koszty prowadzenia projektu w 2011r.  - 102.302,25 zł)

  - udział własny Gminy Dzierżoniów 

    w realizacji zadania w 2011 roku - 76.091,00 

   (koszty realizacji zadania w 2011r. - 2.648.250,00)

3/ Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów – Włóki


30.690,67   

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2011 roku



30.690,67

   (koszty prowadzenia projektu w 2011r.  - 102.302,25 zł)

  - udział własny Gminy Dzierżoniów 

    w realizacji zadania w 2011 roku - 288.215,00 

   (koszty realizacji zadania w 2011r. - 776.820,00)

4/ Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna



30.690,67

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2011 roku



30.690,67

   (koszty prowadzenia projektu w 2011r. - 68.201,50 zł)

  - udział własny Gminy Dzierżoniów 

    w realizacji zadania w 2011 roku – 1.055.091,00 

   (koszty realizacji zadania w 2011r. - 2.354.000,00)

5/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śl.




82.740,77

  - w tym koszty realizacji zadania  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2011 roku 



81.513,14

   (koszty realizacji zadania w 2011r. - 6.038.010,00 zł)

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2011 roku



  1.227,63

   (koszty prowadzenia projektu w 2011r. - 90.935,33 zł)

6/ Budowa systemu monitoringu i sterowania obiektów



68.358,18  
wodociągowych 

 - w tym koszty realizacji zadania  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2011 roku



60.174,00

   (koszty realizacji zadania w 2011r. – 668.600,00 zł)

 - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2011 roku



  8.184,18

   (koszty prowadzenia projektu w 2011r.  - 90.935,33 zł)

                                                                                                                  _________________________________

                                                                               Razem :



273.861,65

Rok 2012                                                                                                        w zł (netto)

1/ Przebudowa SUW w Kamionkach





18.455,88   

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2012 roku



18.455,88

   (koszty prowadzenia projektu w 2012r.  - 143.545,72 zł)

2/ Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj. V = 2000 m³


18.455,88   

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2012 roku



18.455,88

   (koszty prowadzenia projektu w 2012r.  - 61.519,59 zł)

3/ Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów – Włóki


18.455,88   

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2012 roku 



18.455,88

   (koszty prowadzenia projektu w 2012r.  - 61.519,59 zł)

4/ Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna



18.455,88   

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2012 roku



18.455,88

   (koszty prowadzenia projektu w 2012r.  - 41.013,06 zł)

5/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śl.




22.475,07

  - w tym koszty realizacji zadania  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2012 roku 



21.736,84

   (koszty realizacji zadania w 2012r. - 1.610.136,00 zł)

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2012 roku



     738,23

   (koszty prowadzenia projektu w 2012r.  - 54.684,08 zł)

6/ Budowa systemu monitoringu i sterowania obiektów



22.973,76

wodociągowych 

  - w tym koszty realizacji zadania  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2012 roku



18.052,20

   (koszty realizacji zadania w 2012r.  – 200.580,00 zł) 

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2012 roku



  4.921,56

   (koszty prowadzenia projektu w 2012r.  - 54.684,08 zł)

7/Wymiana odcinków sieci wodociągowej





20.000,00

                                                                                             _____________________________

                                                                               Razem :



139.272,35

Rok 2013                                                                                                        w zł (netto)

1/ Przebudowa SUW w Kamionkach





    4.725,00

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2013 roku



  4.725,00

   (koszty prowadzenia projektu w 2013r. - 36.750,00 zł)

2/ Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj. V = 2000 m³


  4.725,00  

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2013 roku



  4.725,00

   (koszty prowadzenia projektu w 2013r. - 15.750,00 zł)

3/ Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów – Włóki


  4.725,00

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2013 roku



  4.725,00

   (koszty prowadzenia projektu w 2013r. - 15.750,00 zł)

4/ Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna



  4.725,00  

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2013 roku



  4.725,00

   (koszty prowadzenia projektu w 2013r. - 10.500,00 zł)

5/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śl.




    189,00

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2013 roku 



    189,00

   (koszty prowadzenia projektu w 2013r. - 14.000,00 zł)

6/ Budowa systemu monitoringu i sterowania obiektów



  1.260,00 
wodociągowych 

  - w tym koszty prowadzenia projektu  

    przypadające na Gminę  Dzierżoniów w 2013 roku



  1.260,00

   (koszty prowadzenia projektu w 2013r. - 14.000,00 zł)

7/Wymiana odcinków sieci wodociągowej





40.000,00

                                                                                            ____________________________

                                                                               Razem :



60.349,00

III. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach
   Rok 2009    -      598.529,75 zł

   Rok 2010     -     252.186,64 zł

   Rok 2011     -     273.861,65 zł

   Rok 2012     -     139.272,35 zł

   Rok 2013     -       60.349,00 zł

IV. Sposoby finansowania planowanych inwestycji
	Nazwa zadania


	Całkowita wartość zadania

[zł]
	Wartość zadania w poszczególnych latach

[zł]
	Środki pochodzące z dotacji U.E.

[zł]
	Środki 
własne 
WiK Sp. 
z o.o.  Dzierżoniów

[zł]
	Środki pochodzące z budżetu Gminy Dzierżoniów

[zł]
	Środki
 pochodzące z budżetów pozostałych 
Gmin

[zł]

	ROK 2009

	1/ Opracowanie studium wykonalności oraz komp.

dokumentów do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia

pn.: „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”
	290.925,00
	290.925,00
	
	290.925,00
	
	

	2/ Przebudowa SUW w Kamionkach
	3.762.093,74
	220.737,50
	
	220.737,50
	
	

	3/ Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj. V = 2000 m3
	3.844.761,60
	31.887,50
	
	31.887,50
	
	

	4/ Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów – Włóki
	1.510.261,59
	51.387,50
	
	51.387,50
	
	

	5/ Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna                              
	4.971.841,06
	75.925,00
	
	75.925,00
	
	

	6/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śl.
	14.053.779,74
	385.425,00
	
	385.425,00
	
	

	7/Budowa systemu monitoringu i sterowania obiektów          

wodociągowych 
	2.006.079,74
	418.325,00
	
	418.325,00
	
	

	8/ Wykonanie sieci wodociągowej zasilającej przysiółek Jodłownik
	1.159.713,60
	1.159.713,60
	
	252.000,00
	907.713,60
	

	RAZEM
	2.634.326,10
	
	1.726.612,50
	907.713,60
	

	                                   ROK 2010
	

	1/ Przebudowa SUW w Kamionkach
	3.762.093,74
	2.401.442,76
	1.325.179,40
	107.417,36
	46.608,00
	922.238,00

	2/ Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj. V = 2000 m3
	3.844.761,60
	985.052,26
	544.652,99
	46.036,01
	20.240,00
	374.123,26

	3/ Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów – Włóki
	1.510.261,59
	502.482,25
	279.813,50
	46.036,01
	145.026,00
	31.606,74

	4/ Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna                              
	4.971.841,06
	2.422.201,50
	1.336.419,83
	30.690,67
	1.055.091,00
	

	5/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śl.
	14.053.779,74
	5.860.589,33
	3.223.324,13
	2.637.265,20
	
	

	6/Budowa systemu monitoringu i sterowania obiektów          

wodociągowych 
	2.006.079,74
	558.955,33
	307.425,43
	251.529,90
	
	

	RAZEM
	12.730.723,43
	7.016.815,28
	3.118.975,15
	1.266.965,00
	1.327.968,00


	Nazwa zadania


	Całkowita wartość zadania

[zł]
	Wartość 
zadania w poszczególnych latach

[zł]
	Środki pochodzące z dotacji U.E.

[zł]
	Środki
 Własne
 WiK Sp. z o.o.  Dzierżoniów

[zł]
	Środki pochodzące z budżetu 
Gminy Dzierżoniów

[zł]
	Środki pochodzące z budżetów pozostałych Gmin

[zł]

	                                                                                                                     ROK 2011

	1/ Przebudowa SUW w Kamionkach
	3.762.093,74
	959.617,76
	529.250,40
	107.417,36
	15.536,00
	307.414,00

	2/ Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj. V = 2000 m3
	3.844.761,60
	2.750.552,25
	1.497.431,69
	46.036,01
	76.091,00
	1.130.993,55

	3/ Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów – Włóki
	1.510.261,59
	879.122,25
	483.516,98
	46.036,01
	288.215,00
	61.354,26

	4/ Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna                              
	4.971.841,06
	2.422.201,50
	1.336.419,83
	30.690,67
	1.055.091,00
	

	5/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śl.
	14.053.779,74
	6.128.945,33
	3.370.919,93
	2.758.025,40
	
	

	6/Budowa systemu monitoringu i sterowania obiektów          

wodociągowych 
	2.006.079,74
	759.535,33
	417.744,43
	341.790,90
	
	

	RAZEM
	13.899.974,42
	7.635.283,26
	3.329.996,35
	1.434.933,00
	1.499.761,81

	                                                                                                                     ROK 2012

	1/ Przebudowa SUW w Kamionkach
	3.762.093,74
	143.545,72
	78.950,14
	64.595,58
	
	

	2/ Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj. V = 2000 m3
	3.844.761,60
	61.519,59
	33.835,77
	27.683,82
	
	

	3/ Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów – Włóki
	1.510.261,59
	61.519,59
	33.835,77
	27.683,82
	
	

	4/ Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna                              
	4.971.841,06
	41.013,06
	22.557,18
	18.455,88
	
	

	5/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śl.
	14.053.779,74
	1.664.820,08
	915.651,04
	749.169,04
	
	

	6/Budowa systemu monitoringu i sterowania obiektów          

wodociągowych 
	2.006.079,74
	255.264,08
	140.395,24
	114.868,84
	
	

	7/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej
	20.000,00
	20.000,00
	
	20.000,00
	
	

	RAZEM
	2.247.682,12
	1.225.225,14
	1.022.456,98
	
	

	                                                                                                                     ROK 2013

	1/ Przebudowa SUW w Kamionkach
	3.762.093,74
	36.750,00
	20.212,50
	16.537,50
	
	

	2/ Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o poj. V = 2000 m3
	3.844.761,60
	15.750,00
	8.662,50
	7.087,50
	
	

	3/ Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów – Włóki
	1.510.261,59
	15.750,00
	8.662,50
	7.087,50
	
	

	4/ Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna                              
	4.971.841,06
	10.500,00
	5.775,00
	4.725,00
	
	

	5/ Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śl.
	14.053.779,74
	14.000,00
	7.700,00
	6.300,00
	
	

	6/Budowa systemu monitoringu i sterowania obiektów          

wodociągowych 
	2.006.079,74
	14.000,00
	7.700,00
	6.300,00
	
	

	7/ Wymiana odcinków sieci wodociągowej
	40.000,00
	40.000,00
	
	40.000,00
	
	

	RAZEM
	146.750,00
	58.712,50
	88.037,50
	
	


UZASADNIENIE 

do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Dzierżoniów na lata 2009 – 2013

Przedłożony plan zawiera najpilniejsze działania inwestycyjne, przewidziane do realizacji na lata 2009 – 2013 oraz wydatki niezbędne do poniesienia w celu uzyskania dofinansowania ze środków unijnych i późniejszej realizacji zgłoszonego projektu.

W dniu 15 stycznia 2009 r. zostało opracowane i przekazane do weryfikacji studium wykonalności dla projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, wykonane przez ESKO Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska s.c. z Zielonej Góry, zawierające zakres inwestycji przeznaczonych do dofinansowania z Funduszu Spójności. Weryfikacja SW zostanie zakończona w kwietniu b.r.

W roku 2009 zakończono również rozpoczęte w październiku 2008 roku procedury przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań wchodzących w zakres projektu i podpisano łącznie 12 umów na opracowanie tej dokumentacji. 

W styczniu 2009 roku  złożono również wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, który jest obecnie aktualizowany.

W III lub IV kwartale 2009 r. planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do Funduszu Spójności, w celu pozyskania funduszy unijnych dla realizacji inwestycji objętych projektem.

Aktualnie stan finansowy Spółki nie jest najlepszy, dlatego nie ma możliwości realizacji większego zakresu inwestycji, niż określony został w przedłożonym planie wieloletnim. Mimo znacznych oszczędności, na działalności podstawowej ciągle odnotowujemy straty.

W przypadku pozyskania dodatkowych środków pomocowych lub poprawy sytuacji Spółki plan inwestycyjny będzie aktualizowany.
